竞争性谈判文件

项目名称：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司综合大楼装修项目

项目业主：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司

招标代理：四川煌辰工程管理服务有限公司

2018年10月

- 竞争性谈判公告

我公司拟对雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司综合大楼装修项目进行竞争性谈判确定承包单位，凡具备相应的经营范围、相应资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位诚邀参加。

1 .项目名称：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司综合大楼装修项目

- 项目内容：综合大楼装修项目总面积为2587.86平方米，新建为1660.78平方米，改造为927.08平方米。

3.工期、质量

3.1工期：  50日历天。

3.2质量：  验收合格

3.3质保期限：1年。

4.条件要求：

4.1资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件.

4.2资质条件

（1）具有建筑装饰装修工程二级及以上资质；项目经理：建造师，专业建筑工程级别二级及以上，具有安全生产考核合格证，具备建设厅颁发的装饰类中级以上工程师资格证。

5. 报名及竞争性谈判文件领取时间：2018年 10 月 30 日—2018年 11 月1 日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

现场领取竞争性谈判文件地点：雅安市雨城区临江路91号（一楼原雅安市检测中心）

6.竞争性谈判文件递交截止时间和谈判时间： 2018 年 11 月 2 日上午10时 00分（北京时间）；

竞争性谈判文件递交地点和谈判地点：雅安市雨城区临江路91号（一楼原雅安市检测中心）

7.投标人认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本谈判公告规定的时间、地点进行领取竞争性谈判文件及报名领取竞争性谈判文件。

报名时请携带：持谈判公告；②单位介绍信原件、购买人有效身份证（复印件盖鲜章）；③营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）、安全生产许可证（复印件请加盖单位公章）。④企业资质证书复印件（复印件请加盖单位公章）

本项目投标人的资格条件要求在谈判时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加谈判或成交资格被取消。

8.投标保证金

投标申请人应在本规定的报名截止时间前，提交保证金。保证金金额为工程发包价的2%，即人民币15899元（大写：人民币壹万伍仟捌佰玖拾玖元整）。保证金提交方式为：
  A．直接向比选人提交。
  户 名：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司雅安羌江南路支行
  账 号：2319614309124502465

保证金必须通过投标申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交。并保留好银行转账回单，以备抽取时验证。投标保证金在发包人与中标人签订合同后5个工作日内退还，中标企业该投标保证金自动转换为履约保证金，在竣工验收后7个工作日内退还。

9.联系方式：

竞争性谈判单位：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司

地  址：雅安市雨城区临江路91号（一楼原雅安市检测中心）

电  话： 13388349723

联系人： 张先生

- 竞争性谈判文件

- 适用范围

- 1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次“谈判邀请函”中所叙述的项目。

- 1.2本竞争性谈判文件解释权属雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司

- 2.项目名称、内容、要求

2.1、项目名称：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司综合大楼装修项目

2.2、综合大楼装修项目总面积为2587.86平方米，新建为1660.78平方米，改造为927.08平方米。

3.工期、质量：

3.1工期：  50日历天

3.2质量：  验收合格

3.3质保期限：1年。

4.条件要求：

4.1资格条件

4.1资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件.

4.2资质条件

（1）建筑装饰装修工程施工贰级及以上资质；项目经理：建造师，专业建筑工程级别二级及以上，具有安全生产考核合格证，具备建设厅颁发的装饰类中级以上工程师资格证。

5、最高限价： 794960 元(含暂列金68822元)

6.报价方式：投标报价采用固定单价报价，投标报价包含清单、图纸全部内容、材料、机械、人工、利润，管理费及税金等完成该工程所需的全部费用。

投标人根据项目内容所示范围及报价方式综合考虑进行报价。实行单价包干，参与方实施人进行自主报价（自主报价不得高于最高限价）。

报价采用二次报价方式。

7.其他服务要求：

7.1、技术要求：1、项目实施必须符合法律法规；2、必须做好成品保护工作；3、本工程所用材料必须出具产品合格证。

7.2运动木地板的安装必须由具有相关专业资质或证件的专业安装人员进行，允许投标人进行专业劳务分包且劳务分包单位必须提供类似工程的业绩。

7.3要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿等行为发生，我公司将按照下列规定处理投标方：

（1）中标的，中标无效，并向招标人支付招标最高限价的2%作为违约金。已签订合同的，我公司有权解除合同，且中标人向我公司支付招标最高限价的2%作为违约金，同时按合同约定承担导致合同终止的违约责任，同时我公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向违规方追偿由此造成我公司的一切经济及商业损失）

（2）其他违规行为，违规方向我公司按照招标最高限价的2%支付违约金。

（3）我公司有权通过诉讼或仲裁方式向违规方主张权利。

（4）我公司有权将违规方列入我公司的黑名单，永不合作。

8.有以下条款情况之一者，视为废标：

（1）法人代表或法人授权代表未出席开标现场；

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的谈判；

（3）谈判文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；

（4）谈判文件的应答不满足竞争性谈判文件条款要求；

（5）谈判单位的最后报价超出最高限价的；

（6）谈判单位的资质不符合竞争性谈判文件“竞争性谈判资格证明”要求；

（7）谈判单位谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有业主单位无法接受的条件。

9.投标人提供的竞争性谈判文件包括：

- （1）竞争性谈判响应函

- （2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书委托书

（5）主要人员配备表及有效证件（项目经理、造价员、材料员、质检员、安全员等），其中项目经理需提供公司为其购买的半年社保证明。

（6）施工组织方案

10.格式、装订

- 10.1竞争性文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订，文件一式两份，正本一份，副本一份，副本应由其已签字、盖章、编页码的正本复制（复印）而成（包括证明文件）,正副本内容应一致。竞争性谈判文件应由法定代表人或经其正式授权的代理人在“竞争性谈判文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本文件封面标明项目名称、投标人名称。

- 10.2 竞争性谈判文件应密封并加盖投标人公章

- 10.3本谈判必须由本企业的法人代表或法人代表书面委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

11.评标方法

11.1 评标原则

（1）公平、公正地对待所有合格的谈判单位；

（2）评标必须以竞争性谈判文件中各项规定条件为准；

11.2 评定组织及职责

（1）由谈判单位按有关规定组成评标委员会，评委人数为不少于5人的单数；

（2）评标委员会独立开展工作，负责评定所有谈判文件，并推荐中标单位。

（3）评标委员会首先对谈判单位进行资格审查，确定实质性响应谈判文件后，对谈判单位进行评价和比较。

11.3无效评定

凡出现以下情况的谈判文件将被视为无效，不进入技术评议及二次报价：

（1）谈判单位未能通过资格审查的；

（2）在评标过程中，谈判单位有企图影响评委行为的；

（3）评委会认定谈判价格明显不合理或低于成本价的；

（4）评委会认定的其他严重违法情况。

11.4评标方法

本次竞争性谈判的评标采用合理最低价中选，首先根据谈判文件的完整性、有效性及资格、施工组织方案合理性、人员配备完整等方面进行审查，通过审查的谈判文件才能进入报价评议。

根据本项目谈判文件合理最低价中标的要求，按报价自低向高次序排出评标结果排序。

12.竞争性谈判文件的递交

12.1谈判申请文件送达截止时间： 2018 年11 月 2 日上午10:00 时。

12.2谈判申请文件送达地点：雅安市雨城区临江路91号（一楼原雅安市检测中心）

12.3谈判时间： 2018 年 11 月 2 日上午 10:00  时。

12.4 联系方式

联系人：张先生        电  话： 13388349723

- 附件1：

竞争性谈判文件

项目名称：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

- 附件2:

竞争性谈判响应函

雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司：

根据贵公司发布的“         项目”的谈判邀请函，我公司经研究，决定参与本次谈判，并提交下述文件    份。

- （1）竞争性谈判响应函

- （2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书委托书

（5）主要人员配备表及有效证件（项目经理、造价员、材料员、质检员、安全员等）。

（6）施工组织方案

（7）投标清单

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争性谈判文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵公司可能要求的与谈判有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的竞争性谈判文件在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

（注意：竞争性谈判响应函应装订入竞争性文件中用于谈判小组审查）

公司名称（加盖公章）：                  法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

- 附件3： 报价函

报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____拾（亿）_____亿_____仟（万）_____佰（万）_____拾（万）_____万_____仟_____佰_____拾_____元（¥________）为投标总报价包干，工期________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明：1）此表必须装入报价文件中。

- 附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （投标人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

（注意：适用于法人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

公司名称（盖章）：

日    期：

附件4：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞争性谈谈判投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

- 附件5：

资格证明文件

雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司：

贵公司组织的                   （项目名称）竞争性谈判，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 具有独立承担民事责任的能力{提供营业执照副本复印件，盖单位章（①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③具有独立法人资格）}；税务登记证（国、地税，未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章；组织机构代码证（未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章。

- 具有安全生产许可证（提供复印件，盖单位章）

- 具备建筑装饰装修工程施工总承包贰级及以上资质（提供复印件，盖单位章）。

- 项目负责人：建造师，专业建筑工程二级及以上，具有安全生产考核合格证，具备建设厅颁发的装饰类中级以上工程师资格证（提供复印件，盖单位章）。

5.具备良好商业信誉的证明材料。（可提供承诺函）

6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

8.参加本次竞争性谈判前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函）。

（注意：资格证明文件应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组资格审查）

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

### 谈判单位基本情况介绍（后附营业执照复印件，盖投标人章、资质证书复印件，盖投标人章、安全许可证复印件，盖投标人章）

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

承诺函

致（谈判单位名称）：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足关于一下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次竞争性谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞争性谈判项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

- 附件6：项目二次报价函格式

二次报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____拾（亿）_____亿_____仟（万）_____佰（万）_____拾（万）_____万_____仟_____佰_____拾_____元（¥________）为最终投标总报价包干，工期________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺按照文件及合同规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明:

1）此表不需装入竞争性谈判文件中，请务必自备2-3份签字、盖章后备用。

附件7：人员管理机构表

（一）人员管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：(1)“主要人员简历表”中的项目负责人应附建造师证、建设厅颁发的装饰类中级以上工程师资格证，身份证、职称证、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险原件扫描件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（如有）

(2)主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。

附件8 ：施工组织方案

附件9 投标清单

附件10  合同版本

雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司综合大楼装修项目

工 程 合 同

发包人：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司

承包人：

二〇一八年九月

目   录

1、合同协议书-----------------------------------------

2、中标通知书-----------------------------------------

3、专用合同条款---------------------------------------

4、组成合同的相关附件---------------------------------

1、合同协议书

第一部分合同协议书

发包人（全称）:雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就综合大楼装修工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司综合大楼装修项目

2.工程地点：雅安市雨城区。

3.资金来源：企业自筹。

4.工程承包范围：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司综合大楼装修项目全部工作内容。

二、合同工期

工期总天数：50天，工期总天数与根据前述计划开交工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行合格标准，质量保证期1年。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）；

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期（2年内）内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在    雅安市雨城区               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  签订之日                    生效。

十三、合同份数

本合同一式贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份。

发包人：          (公章)             承包人：          (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）               （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：625000                     邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：          传  真：

电子信箱：               电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：          账  号：

2、中标通知书

3、专用合同条款

专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）中选通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）技术标准和要求；（5）图纸；（6）其他文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：各级人民政府及其部门、机构发布的与该工程相关的规范性文件。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、四川省和雅安市现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定。

1.4项目经理、工期

1.4项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人

1.4.1工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中选通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、技术标准和要求、图纸、其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2份  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人认可。

1.5.2 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人负责，现场准备一份。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7 知识产权

1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

1.9提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:由承包人自行解决。

(2)施工场地开通时间和要求: 由发包人负责。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工的责任和要求: 按国家和雅安市安全文明施工相关要求执行，由承包人自行承担相关费用。

(2)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按雅安市政府建设管理规定执行。承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，。

(3)施工场地清洁卫生的要求: 按地方政府规定，做好施工场及周边清洁卫生，文明施工

2.2. 应履行的其他义务:

（1)  承包人应及时进场施工；

（2） 承包人在其施工场地内，根据工程建设及安全的需要提供并负责维修施工使用的照明、围栏等相关设施并配备看守或警卫。承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失和人员伤害，由承包人承担责任并负责所发生的全部费用；

（3)  协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按合同的约定顺利施工；施工人员应遵守国家法律、法规现场有关规定；遵守工程禁令，文明施工，安全操作，文明生产，确保工期，施工人员必须遵守现场管理规定,发生任意伤亡事故由承包人负责。

（4)  办理施工所需的有关批件、证件以及其它需要申请报批的手续；

（5)  保证施工现场整洁符合有关规定，施工前清理现场达到合同文件的要求，工程未总体移交前，负责成品保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。由于承包人不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担。

（6）应按发包方要求进行施工，确保工程质量。

（7）须根据发包方方对整个工程施工进度的要求做出施工进度计划。发包方有权根据实际进度情况对承包方的承包范围进行调整，承包方全力配合。

（8）不得拖欠民工工资或材料费，若出现民工或材料商向发包人主张权益或索要费用的，每出现一次按20000/次追究承包人违约责任，且发包人有权暂停向承包人支付任何款项。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  到场时间不低于80%，否则按5000元/天/人处以承包人违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担

2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求原项目经理履行合同义务，并要求承包方支付5000元的违约金。

2.4分包：本项目拒绝除专业劳务分包之外的任何分包行为。一经发现，承包人需按发包人的要求解除分包关系，自行承担损失，并支付违约金20000元。

3. 工程质量

3.1 质量要求

3.1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人需无偿返工，直至达到相关质量标准，并承担违约责任；

3．2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担

4工期延误

4.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：顺延工期。同时对工程延期产生的费用由发包人自行承担，承包人不作任何补偿。

4.2因承包人原因导致工期延误

如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或工程关键线路时间拖延，每拖延一天，承包人应向发包人赔偿合同总金额2‰的费用。

5. 材料与设备

5.1发包人供应的材料设备：无

5.2承包人采购材料设备

(1） 除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。

5.3材料与工程设备的保管与使用

5.3.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担

6. 变更

6.1变更的范围

关于变更的范围的约定：不允许变更

6.2 变更估价

6.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: /

7. 价格调整

不调整。

8. 合同价格、计量与支付

8.1合同价格形式：总价包干。

单价包含的风险范围： 施工期间所有材料价格不调整。

风险费用的计算方法： 合同价已包括风险费用 。

8.2预付款：双方签订合同后七个工作日内支付全额结算总价款20%。

8.3支付款项

8.3.1工程完成进度达到工程总量的50%时，于七个工作日内支付全额结算总价款30%，工程竣工验收合格七个工作日内支付全额结算总价款45%，剩余5%为质保金，质保期满扣除违约金（如有）后支付给承包人。承包人申请发包人付款前，承包人应提供等额税务发票（专票）给发包人。

8.3.2若因发包方原因造成工期延误，承包方向发包方申请对已完工程量进行现场收方。发包方根据现场收方工程量支付承包方工程款。

8.3.3进度付款申请单的提交。

9. 验收

竣工验收：本工程竣工验收，承包人须向发包人提交竣工验收申请报告。发包人应在承包人提请验收申请后五个工作日内组织对工程的验收。验收后五个工作日内提出意见，需整修的建设内容，承包人应按照发包人所提整修意见，完成整修后重新提请发包人验收，工期不予顺延。竣工日期为通过竣工验收的日期。

10.保修

10.1 保修责任

工程保修期为： 详见质保书 。质保期为发包方书面确认验收合格之日起一年。

10.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。若承包人怠于行使修复，发包人可委托第三方进行修复，由此产生的修复费用由承包人承担，承包人认可修复费用以发包人向第三方支付的凭证为准，且承包人应按修复费用的10%向发包人支付违约金。

11. 违约

11.1 承包人违约

11.1.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.1.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人按中标价的5%支付违约金 。

双方约定的承包人其他违约责任：承包人安全文明施工未达到有关规定要求，发包人有权暂时不支付合同款。

11.1.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违反11.1.1（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（8）约定情形之一，在发包人要求的改正期内仍未改正的或违反11.1.1条（1）、（7），发包人有权解除合同的，承包人应依法承担相应的损失，并支付发包人中标价30%的违约金

其他违约

11．2合同经双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，约应按《中华人民共和国合同法》有关规定向对方赔偿违约金和因其违约造成的一切损失。

- 3其他约定内容：承包人服从业主单位对现场的管理要求。

12. 不可抗力

12.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政策法规的更改、规划调整等因素。

12.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30 天内完成款项的支付。

13. 争议解决

13.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时应平等协商解决，协商不成的向发包方所在地人民法院诉讼解决

附件1：廉政责任书

附件1：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：雅安交建集团康居建设工程质量与室内环境污染检测有限公司

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目交工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： (公章)                           承包人： (公章)

法定地址：                                法定地址：

法定代表人或其                            法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)       委托代理人：                  (签字)

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                                电子邮箱：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

邮政编码：                                邮政编码：